Тема 2 Общие сведения о порядке организации и проведения монтажных работ на предприятии отрасли

Проведение монтажных работ е допускаются организации без лицензии.

В данных организациях должны быть люди с допуском на данные виды работ.

Наличие оборудования и иных средств для проведения анных работ обязательно

Допускается выполнение работ проводить несколькими организациями.

Объем работ должен соответствовать срокам и периодам по обеспечению данных работ всеми составляющими .

От заказчика назначается представитель.

От проектных организаций – главный инженер проекта.

Заказчик проверяет соответствие требований от ЗАКАЗЧИКа.

Главный инженер Проекта следит за правильностью выполнения и соответствия проектной документации.

Запрещается выполнять работы без полноты рабочей документации.

Оборудование должно находиться в условиях согласно их паспорту.

Обеспечение работ происходит на основе рабочей документации, которая была скопирована или переработана от первоисточников. ГИП следит за достоверностью данной документации.

Качество проекта и проведения работ оценивает представитель заказчика.

Для обеспечения выполнения работ формируется акты по календарному плану – графику выполнения работ.

НЕ желательно выполнять следующий этап работ без подписания акта выполненных работ по пункту графика или без закрытия нарядов на работу .

ГИП –глав инж проекта и ПЗ – представит заказчика формируют комиссию с уполномоченным лицом от ген.подрядчика и суб. Подрядчика.

Которая обеспечивает согласование и оптимизацию выполнения работ.

Необходимо при совещаниях и подписаниях актов третьесторонней организации, которая непредвзято будет оценивать ситуацию. Это может быть государственный организация или коммерческая аудиторская организация или НИИ с лицензиями на право участия в таких видах работ и принятий решений.

Наличие подписи на документах экспертов от незаинтересованных организаций обязательна.

При проведении монтажных работ по обязанностям сотрудники разделяются

а) организаторы – организуют работу – выписка нарядов на работу

б) исполнители – выполняют фронт работ – выполняют задачи согласно наряду

в) контролёры – контролируют результат выполнения – обеспечивают закрытие нарядов актами выполненных работ

г) смотрящие – контролируют ход работ – обеспечивают контроль подготовки работ, выполнения работ, окончания работ, состояния работ.